ROTEIRO DO PROJETO INTEGRADOR

Guia de Acompanhamento para Professores

Curso de Tecnologia da Informação — 2025

## Sobre este documento

Este roteiro descreve as 12 etapas do Projeto Integrador, com o objetivo de orientar o professor no acompanhamento dos grupos. Cada etapa indica o que deve ser cobrado dos alunos, quais artefatos devem ser entregues e qual o momento esperado no semestre.

As reuniões são quinzenais e a presença nos dias de apresentação é obrigatória. A disciplina tem nota, presença e pode reprovar. O projeto deve ter potencial real — idealmente algo que os alunos possam continuar em semestres futuros.

# As 12 Etapas do Projeto

| ETAPA 01 | Formação dos Grupos e Apresentação da Ideia Inicial 📅 Prazo: Semana 1 — Primeiro encontro |
| --- | --- |
| Descrição Neste encontro inicial os grupos são formados e cada equipe apresenta oralmente uma primeira ideia de projeto. O professor deve verificar se a ideia possui potencial real de desenvolvimento ao longo do semestre e se envolve os temas da disciplina. O que cobrar dos alunos: - Definição dos integrantes do grupo (mínimo 3, máximo 5 alunos) - Nome do projeto e área de atuação (ex: saúde, varejo, educação) - Ideia descrita em 5 a 10 linhas — o que é, para quem é e qual problema resolve - Indicação se é projeto novo ou continuação de semestre anterior |  |

| ETAPA 02 | Descrição da Ideia + Persona + Requisitos Funcionais 📅 Prazo: Semana 3 — Entregável 001 |
| --- | --- |
| Descrição Os grupos aprofundam a proposta com uma descrição mais completa, definem o perfil do usuário principal (persona) e listam as funcionalidades esperadas do sistema em formato de requisitos funcionais. O que cobrar dos alunos: - Documento Word com descrição corrente do projeto (mínimo 15 linhas) - 20 requisitos funcionais escritos em formato de requisito (ex: 'O sistema deve permitir que o usuário faça login com e-mail e senha') - Descrição de Persona (nome fictício, perfil, dores, necessidades) - Slides de resumo — máximo 5 slides com prints dos anexos |  |

| ETAPA 03 | Telas – Sequencia 📅 Prazo: Semana 3 — Junto ao Entregável 001 |
| --- | --- |
| Descrição Cinco Telas com botões que levam à próxima, desenhadas em HTML, CSS, JAVACRIPT O que cobrar dos alunos: Telas funcionais, apresentadas com Códigos Explicação dos Códigos. |  |

| ETAPA 04 | Modelagem do Banco de Dados — MER 📅 Prazo: Semana 3 — Junto ao Entregável 001 |
| --- | --- |
| Descrição O grupo cria o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do banco de dados no MySQL Workbench, representando as principais entidades do sistema e seus relacionamentos. O que cobrar dos alunos: - Diagrama MER criado no MySQL Workbench com no mínimo 5 tabelas - Identificação de chaves primárias e estrangeiras em cada tabela - Relacionamentos corretamente representados (1:N, N:N) - Print ou exportação do diagrama anexado ao documento |  |

| ETAPA 05 | Banco de Dados Físico — Script SQL (DDL + Dados) 📅 Prazo: Semana 6 — Entregável 002 |
| --- | --- |
| Descrição O grupo evolui o modelo para a implementação real do banco de dados MySQL, criando o script de criação das tabelas, triggers e dados de teste. O que cobrar dos alunos: - Arquivo .sql com script DDL completo — no mínimo 10 tabelas (expansão do MER anterior) - Definição de chaves primárias, estrangeiras e índices - No mínimo 3 triggers com lógica útil (ex: atualizar estoque, registrar log, validar regra de negócio) - INSERTs com dados de exemplo para permitir testes - Código comentado explicando a finalidade de cada trigger |  |

| ETAPA 06 | Interface Web Básica — Banco de Dados e BPMN 📅 Prazo: Semana 6 — Entregável 002 |
| --- | --- |
| Descrição Das 8 telas a serem apresentadas, ao menos duas precisa estar em conexão com o banco, seja lendo ou inserindo, aqui também o aluno trará o modelo BPMN, conforme descrito abaixo. O que cobrar dos alunos: - No mínimo 8 telas funcionais em HTML/CSS/JavaScript, conectadas entre si - Exemplos esperados: tela de login, listagem de registros, formulário de cadastro - Interatividade básica com JavaScript (validação de formulário, mensagens, navegação) - Layout responsivo com CSS puro ou Bootstrap - BPMN atualizado com 4 raias, 15 processos e 8 desvios |  |

| ETAPA 07 | Autenticação e Segurança — Login com PHP e Banco 📅 Prazo: Semana 8 — Entregável 003 (Parte 1 — Atividade em Sala) |
| --- | --- |
| Descrição Em sala, os grupos definem e implementam o sistema de autenticação do projeto. Envolve decisões técnicas sobre armazenamento de senha e controle de sessão. O que cobrar dos alunos: - Documento com a decisão técnica: Session ou Cookie — com justificativa - Documento com a decisão sobre criptografia de senha (password_hash, MD5, SHA, etc.) — com justificativa - Arquivo login.php funcional que valida usuário e senha no banco - Implementação de sessão ou cookie conforme a decisão do grupo - Página protegida que exige login para ser acessada (com redirecionamento) |  |

| ETAPA 08 | Cronograma de Desenvolvimento 📅 Prazo: Semana 8 — Entregável 003 (Parte 2 — Atividade em Sala) |
| --- | --- |
| Descrição O grupo cria um cronograma detalhado no Excel para organizar as atividades restantes do semestre, com responsáveis e prazos definidos. O que cobrar dos alunos: - Planilha Excel com cronograma baseado em modelo encontrado online - Atividades divididas em blocos de aproximadamente 2 horas - Responsável definido para cada atividade - Data de entrega prevista para cada atividade, até o dia anterior à entrega final |  |

| ETAPA 09 | Integração PHP + MySQL — CRUD Completo 📅 Prazo: Semana 10 — Entregável 003 (Entrega principal) |
| --- | --- |
| Descrição O front-end é conectado ao banco de dados MySQL. O grupo implementa operações completas de criação, leitura, edição e exclusão de dados em pelo menos dois módulos. O que cobrar dos alunos: - 2 CRUDs funcionais com PHP + MySQL (Create, Read, Update, Delete) - Listagem com paginação (10 registros por página) - Exclusão com confirmação via JavaScript - Uso obrigatório de prepared statements em todas as consultas - Arquivo verifica_login.php incluso em todas as páginas internas - Logout funcional com destruição de sessão |  |

| ETAPA 10 | Regras de Negócio, Stored Procedures e Relatórios 📅 Prazo: Semana 10 — Entregável 003 (Continuação) |
| --- | --- |
| Descrição O grupo adiciona lógica de negócio ao sistema, cria stored procedures para operações complexas e desenvolve relatórios simples para visualização de dados. O que cobrar dos alunos: - Mínimo 3 validações de regras de negócio no back-end (ex: não permitir e-mail duplicado, verificar estoque antes da venda) - 2 stored procedures: uma de consulta/relatório complexo, uma de operação transacional - Relatório 1 — Dashboard com cards de resumo (COUNT, SUM, AVG) - Relatório 2 — Listagem com filtros por período, categoria ou status - Níveis de acesso implementados: Admin e Usuário comum, com controle de permissões |  |

| ETAPA 11 | Documentação Final 📅 Prazo: Semana 11 — Junto ao Entregável 003 |
| --- | --- |
| Descrição O grupo entrega a documentação completa do sistema desenvolvido até aqui, cobrindo funcionalidades, arquitetura, validações e evidências das telas. O que cobrar dos alunos: - Documento Word ou PDF entre 3 e 5 páginas - Descrição de todas as funcionalidades implementadas - Estrutura de arquivos e pastas do projeto - Tabela de validações de regras de negócio - Código das stored procedures com explicação - Prints de todas as telas do sistema com legendas - Usuários de teste com login e senha para o professor testar |  |

| ETAPA 12 | Apresentação Final do Projeto 📅 Prazo: Semana 12 — Apresentação presencial obrigatória |
| --- | --- |
| Descrição Os grupos apresentam o projeto completo para a turma, demonstrando o sistema funcionando e as decisões técnicas tomadas ao longo do semestre. A presença é obrigatória. O que cobrar dos alunos: - Slides de apresentação — máximo 5 slides: capa com integrantes, CRUDs, autenticação e regras, stored procedures, próximos passos - Demonstração ao vivo do sistema funcionando (login, CRUD, relatório) - Código disponível para acesso do professor durante a apresentação - Todos os integrantes do grupo devem estar presentes — ausência implica nota zero na apresentação - Preparação para responder perguntas sobre as decisões técnicas do projeto |  |

## Lembretes Gerais

- Cada grupo deve entregar os arquivos em um link fixo — sempre com o nome da etapa no arquivo.

- O professor deve verificar consistência entre os artefatos: o BPMN deve refletir os requisitos, o banco deve refletir o MER, o código deve refletir o banco.

- Grupos com menos de 3 integrantes merecem atenção extra — podem ter dificuldade nas etapas mais pesadas.

- Incentive projetos com visão de continuidade — o ideal é que o aluno apresente ao final do curso algo funcional que possa virar um portfólio.

Em caso de dúvidas sobre as entregas, consulte o documento original do professor responsável pela disciplina.